**Millenium Giyim Mağazası E-Satış**

**Sitesi Tasarımı ve Oluşturulması İşi Zaman Çizelgesi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Hafta | İş/Efor | Ödeme | Ödeme Tarihi |
| 2 hafta  (17.03.2021-31.03.2021) | Logo Tasarımı | 2.000,00 TL | İş bitimi sonrası ödeme toplu alınacaktır. |
| 2 hafta  (31.03.2021-  14.04.2021) | Kullanıcı Girişi | 4.000,00 TL | İş bitimi sonrası ödeme toplu alınacaktır. |
| 2 hafta  (14.04.2021-28.04.2021) | Yetkilendirme | 4.000,00 TL | İş bitimi sonrası ödeme toplu alınacaktır. |
| 2 hafta  (28.04.2021-12.05.2021) | Sepet ve Alım İşlemleri | 8.000,00 TL | İş bitimi sonrası ödeme toplu alınacaktır. |
| 2 hafta  (12.05.2021-26.05.2021) | Dosya İşlemleri | 5.000,00 TL | İş bitimi sonrası ödeme toplu alınacaktır. |
| 2 hafta  (26.05.2021-  09.06.2021) | Domain Alımı | 1.000,00TL | İş bitimi sonrası ödeme toplu alınacaktır. |